Aufgaben für das FM Projekt

Aufgabe:
(Commits mit Issues)

-Tokenizing
-Tokens analysern
-Metadaten mit analysieren
Datum der Issues
-Related Work

Werkzeuge:
- LaTeX
- Repo: Git Bitbucket

Sprache des Papers in englisch

Vorgehen:
-Einlesen der Dateien
-Tokenizing Titel und Beschreibung der Isses
-Tokenize Commitnachrichten
-Tokens werden lematisiert (In Grundform bringen)
-Erstellen einer Tabelle mit Token und Häufigkeit
-Vergleich zwischen Tokens von Issues und Commitnachrichten
=>Ähnlichkeitswert
Mit Metainformationen anreichern (z.B. Datum, Zeit, Bearbeiter)

Arbeitspakete:
- Template erstellen (grobe Gliederung) 1
Marvin
- Java Projekt Grundgerüst 1
Gerd
- Bibliotheken raussuchen und anbinden 1
Marvin, Benedikt
- Einleitung schreiben 1
Steven
- Related Work 1
Bernhard
- Programm schreiben (Tokenizing etc.) 1
Gerd, Christopher
- Methode entwickeln um Tokens zu analysieren (Test Daten) 1
Benedikt, Nazli

- Selbst erstellte Token mit Methode analysieren (reale Daten) 2
- Merge der Erstellten Texte jeder Gruppe 2

Zeitplan:
- Interne Deadline Intermediate Version 22.12.15 (Dienstag)

Next Meeting:
- 10.12.15, 10:00 Uhr